Scrum-palaverimuistio 30.1.2026 (tiimin sisäinen)

Täytä jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus GitHub-repoon /Documents-kansioon.

Täyttösäännöt (vähimmäivaatimus kurssille)

• Pidä muistio lyhyenä: 5–10 min täyttö riittää.

• Kirjaa B kohta

• Linkitä GitHub Projects -kortteihin tai mainitse korttien otsikot, jotta näyttö on todennettavissa.

• Jos joku ei ollut paikalla, kirjaa se ja miten tieto välitetään hänelle.

A) Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus | # Mobiilikehitysprojekti IN00ED17-3003 |
| Tiimin nimi | Ryhmä 12 |
| Jäsenet (nimet) | Lauri Soronen, Tommi Järvenpää, Konsta Ahvonen |
| GitHub-repo (URL) | Mobiilikehitysprojekti-Ryhma-12/mobiilikehitysprojekti-ryhma-12: Mobiilikehitysprojekti IN00ED17-3003 Ryhmä 12 |
| GitHub Projects (URL) | Product backlog (EPIC + US) · Kanban Ryhmä 12 |

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi Daily |  |
| Päivämäärä | 30.01.2026 |
| Kellonaika + kesto | 13.00 |
| Osallistujat (paikalla) | Lauri Soronen, Konsta Ahvonen, Tommi Järvenpää, |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprintti 1/Viikko 1 |
| Mistä keskusteltiin, pääkohdat? | Miten onnistuttiin sprintti 1 tavoitteissa/tehtävissä. Onnistuttiin demoamaan. Suunniteltiin sprintti 2 ajankohtaa |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Tommi Järvenpää | Suunnittelin sprintti 2 tehtävät 3 henkilölle | Suoritan yhden henkilön tehtävät |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |
| Tehdään Sprintti 2 seuraavalla viikolle valmiiksi | Projektin pitää edetä aikataulussa | Tulee offline toiminnallisuudet appiin, cache muistia käytetään |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |
| Inbox toimii netillä: listaus + detalji + haku/suodatus + selkeät lataus/virhe/tyhjätilat, sekä Projects-kanban seurattavana. |  | Sprintit 1-4 – Kanban · Kanban Ryhmä 12 |  |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

•

•

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika |  |
| Tavoite (1 lause) | Sprintti 2 tehty |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |  |